| W załączniku nr 4 do Uchwały nr XVIII/90/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2007r. zmienia się plan realizacji zadań wieloletnich. | Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/145/08 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 lipca 2008r. |
| --- | --- |

## Wieloletni Program Inwestycyjny

| Lp | Realizator programu | Nazwa i cel programu | Okres realizacji | Limit wydatków w roku 2008 | Limit wydatków w roku 2009 | Limit wydatków w roku 2010 | Nakłady łączne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Budowa kanalizacji w Dolsku | 2002-2009 | 2.000.000,- | 3.000.000,- | - | 8. 857.238,- |
| 2. | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Kanalizacja wsi etap (Wieszczyczyn, Drzonek, Księginki, Małachowo) | 2008-2010 | 20.000,- | 980,000,- | 3 000 000,- | 4.000.000,- |
| 3 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Odnowa i rozwój wsi – Rusocin | 2008 | 500 000,- | - | - | 500 000,- |
| 4. | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Budowa drogi gminnej w Dolsku – Śremskie Przedmieście | 2009 | - | 900 000,- | - | 900,000,- |
| 5 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Budowa drogi gminnej – Księginki | 2009 | - | 1.100,000,- | - | 1.100.000,- |
| 6 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku | 2008-2010 | 31.720,- | 470.000,- | 1 500 000,- | 2.001.720,- |
| 7 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Odnowa i rozwój wsi Wieszczyczyn | 2009 | - | 500.000,- | - | 500.000,- |
| 8 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Odnowa i rozwój wsi Drzonek | 2010 | - | - | 500 000,- | 500.000,- |
| 9 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Odnowa i rozwój wsi Małachowo | 2010 | - | - | 500 000,- | 500.000,- |
| 10 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Kanalizacja wsi – II etap (Rusocin, Masłowo) | 2010 | - | - | 3 000 000,- | 3.000.000,- |
| 11 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Wodociągowanie wsi Lipówka | 2010 | - | - | 400 000,- | 400,000,- |
| 12 | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Kanalizacja wsi – III etap (Międzychód, Gawrony, Mełpin i Lubatowo) | 2010 | - | - | 4 000 000,- | 4.000.000,- |

Limit wydatków w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich;

| ad.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami VI etap |
| --- |
| - | środki Unii Europejskiej | 1.500.000,- |
| - | pożyczką zaciągniętą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 500.000,- |

### Dokonuje się zwiększenia nakładów łącznych na budowę kanalizacji z uwagi na bieżącą kwotę kosztorysową planowanej inwestycji.

ad.2 Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyczyn, Drzonek, Księginki, Małachowo)

| - | środki własne gminy | 20.000,- |
| --- | --- | --- |

ad.3 Odnowa i rozwój wsi – Rusocin

| - | środki własne gminy | 125.000,- |
| --- | --- | --- |
| - | środki Unii Europejskiej | 375.000,- |

ad.6 Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku

| - | środki własne gminy | 31.720,- |
| --- | --- | --- |

W wydatkach budżetu zaplanowano udział  środków własnych gminy na 2008r. – 676 720,-zł.

| Skarbnik mgr Elżbieta Juskowiak |  | Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski |
| --- | --- | --- |